DFOOD

Cuisine Camerounaise 100% Halal

Rapport d’avancement du site internet

État des lieux, fonctionnalités et prochaines étapes

Document préparé le 13 mars 2026

Version 1.0 — Confidentiel

# Introduction

Ce document vous présente l’état d’avancement de votre site internet DFOOD. Il résume tout ce qui a été mis en place, ce qui reste à faire, et les services externes dont nous avons besoin pour finaliser le projet.

Le site est construit pour être rapide, agréable à utiliser sur téléphone comme sur ordinateur, et capable de fonctionner même hors connexion (comme une application mobile).

# Accès à votre espace d’administration

Votre espace d’administration (le « backoffice ») est l’endroit où vous pouvez gérer vos plats, commandes, promotions, témoignages et photos du site. Voici comment y accéder :

Adresse du backoffice (tapez cette adresse dans votre navigateur) https://votre-domaine.com/admin

Base de données Supabase (pour l’équipe technique uniquement) https://supabase.com/dashboard/project/xodsfrgqjrlqpxczwkgh

Pour vous connecter, utilisez l’adresse e-mail et le mot de passe de votre compte administrateur. Si vous n’avez pas encore de compte, demandez à votre développeur de vous en créer un avec le rôle « admin ».

Note : L’adresse exacte du site (le nom de domaine) sera définie lors de la mise en ligne. En attendant, le backoffice est accessible via l’adresse temporaire de développement.

# Ce qui est déjà en place

Voici la liste complète de tout ce qui fonctionne aujourd’hui sur votre site. Chaque ligne du tableau représente une fonctionnalité terminée et testée.

## Les pages visibles par vos clients

| Page | Ce que vos clients y trouvent | Statut |
| --- | --- | --- |
| Accueil | Présentation de DFOOD, plats populaires, témoignages clients, accès rapide à tous les services | Terminé |
| Commander | Catalogue complet des plats avec photos, prix et ajout au panier | Terminé |
| Menus Famille | Formules pour plusieurs personnes avec description et prix | Terminé |
| Traiteur | Formulaire de demande de devis pour événements | Terminé |
| Chef Privé | Présentation du service de chef à domicile | Terminé |
| Événements | Liste des événements à venir avec réservation en ligne | Terminé |
| Contact | Formulaire de contact + inscription à la newsletter | Terminé |
| FAQ | Réponses aux questions fréquentes | Terminé |
| À propos | Histoire de DFOOD et présentation de l’équipe | Terminé |
| Mon compte | Profil client, historique de commandes | Terminé |
| Paiement | Processus de commande en 3 étapes (infos, livraison, paiement) | Terminé |
| Confirmation | Récapitulatif de commande avec numéro de suivi | Terminé |
| Pages légales | Mentions légales, CGV et politique de confidentialité | Terminé |

## Votre espace d’administration (backoffice)

Depuis votre backoffice, vous pouvez gérer tout le contenu de votre site sans avoir besoin de compétences techniques :

| Fonction | Ce que vous pouvez faire | Statut |
| --- | --- | --- |
| Tableau de bord | Vue d’ensemble avec le nombre de plats, commandes, avis, et chiffre d’affaires | Terminé |
| Gestion des plats | Ajouter, modifier, supprimer des plats. Gérer les prix, photos et disponibilité | Terminé |
| Gestion des commandes | Voir toutes les commandes, changer leur statut (en préparation, livrée, etc.) | Terminé |
| Témoignages | Approuver ou refuser les avis laissés par vos clients | Terminé |
| Photos du site | Gérer les images affichées sur le site | Terminé |
| Promotions | Créer des codes promo (réduction en % ou en euros, dates de validité, limites d’utilisation) | Terminé |

## Les fonctions « invisibles » mais essentielles

Ces éléments ne sont pas visibles directement, mais ils font fonctionner le site de manière fiable et agréable :

| Fonction | En quoi ça consiste | Statut |
| --- | --- | --- |
| Inscription / Connexion | Vos clients peuvent créer un compte et se connecter de manière sécurisée | Terminé |
| Panier persistant | Les articles restent dans le panier même si le client ferme le navigateur | Terminé |
| Livraison par zone | Frais de livraison automatiques selon le code postal du client | Terminé |
| Codes promo | Réductions automatiques lors du paiement | Terminé |
| Notifications visuelles | Petits messages de confirmation ou d’alerte pour guider le client | Terminé |
| Chargement fluide | Les pages affichent de jolies animations pendant le chargement des données | Terminé |
| Adaptatif mobile | Le site s’adapte parfaitement aux téléphones, tablettes et ordinateurs | Terminé |
| Application installable | Vos clients peuvent « installer » le site sur leur téléphone comme une vraie application | Terminé |
| Mode hors connexion | Une page s’affiche proprement même sans internet | Terminé |
| Référencement Google | Le site est optimisé pour apparaître dans les résultats de recherche Google | Terminé |
| Sécurité | Les pages d’administration sont protégées et inaccessibles aux clients | Terminé |
| Tests automatisés | 224 tests vérifient que tout fonctionne correctement | Terminé |

# Ce qui reste à faire

Certaines fonctionnalités nécessitent votre intervention ou la mise en place de services externes pour être activées.

## Configuration indispensable avant la mise en ligne

| Élément | De quoi s’agit-il | Qui doit le faire | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Paiement en ligne (Stripe) | Le système de paiement par carte bancaire est prêt dans le code, mais il faut créer un compte Stripe et nous fournir les clés de connexion | Vous + Développeur | À faire |
| Envoi d’e-mails | Les e-mails de confirmation de commande sont préparés mais il faut choisir et configurer un service d’envoi d’e-mails | Développeur | À faire |
| Nom de domaine | Choisir et acheter l’adresse du site (ex : www.dfood.fr) | Vous | À faire |
| Hébergement | Mettre le site en ligne sur un serveur accessible au public | Développeur | À faire |

## Fonctionnalités optionnelles (améliorations futures)

Ces fonctionnalités ne sont pas indispensables pour la mise en ligne, mais elles pourraient être ajoutées plus tard pour enrichir l’expérience :

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| QR Code événements | Générer automatiquement un QR code pour chaque réservation d’événement, que le client présente à l’entrée | Moyenne |
| Notifications SMS | Envoyer un SMS au client quand sa commande change de statut (en préparation, en livraison, etc.) | Moyenne |
| Programme de fidélité | Permettre aux clients de cumuler des points et d’obtenir des réductions | Faible |
| Parrainage | Offrir une récompense quand un client invite un ami qui passe commande | Faible |
| Statistiques avancées | Voir combien de visiteurs viennent sur le site, quels plats sont les plus vus, etc. | Faible |
| Multi-langue | Proposer le site en anglais en plus du français | Faible |

# Services externes et leurs coûts

Pour faire fonctionner le site en conditions réelles, nous avons besoin de quelques services en ligne. Voici lesquels et combien ils coûtent :

| Service | À quoi ça sert | Coût | Détails |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase | Stocker toutes les données du site (plats, commandes, clients, etc.) | Gratuit | Le plan gratuit suffit pour démarrer (jusqu’à 50 000 requêtes/mois). Si l’activité augmente : 25$/mois. |
| Stripe | Permettre à vos clients de payer par carte bancaire en toute sécurité | 1,5% + 0,25€ par transaction | Pas d’abonnement. Stripe prélève une commission uniquement quand un client paie. |
| Service e-mail | Envoyer automatiquement des e-mails de confirmation de commande à vos clients | Gratuit à ~20€/mois | Resend : gratuit jusqu’à 3 000 e-mails/mois. Au-delà : à partir de 20€/mois. |
| Hébergement | Rendre le site accessible sur internet 24h/24 | Gratuit | Vercel ou Netlify offrent un hébergement gratuit largement suffisant pour un site comme le vôtre. |
| Nom de domaine | L’adresse de votre site (ex : www.dfood.fr) | 10 à 15€ / an | Achat chez OVH, Gandi, ou Google Domains. Renouvelable chaque année. |

Résumé des coûts mensuels estimés Pour démarrer : environ 10–15€/an (uniquement le nom de domaine) En fonctionnement : 1,5% + 0,25€ par paiement carte + éventuellement 20€/mois pour les e-mails si le volume dépasse 3 000 envois/mois. Tous les autres services (base de données, hébergement) sont gratuits dans leur version de base.

# Prochaines étapes

Voici les actions à réaliser dans l’ordre pour mettre le site en ligne :

- Créer un compte Stripe — Rendez-vous sur stripe.com, créez un compte avec les informations de votre entreprise, puis transmettez-nous les clés de connexion.

- Choisir un nom de domaine — Décidez de l’adresse de votre site (ex : dfood.fr, mydfood.com). Nous nous occupons de le configurer.

- Configuration des e-mails — Nous mettrons en place le service d’envoi d’e-mails pour que vos clients reçoivent leurs confirmations de commande.

- Mise en ligne — Nous déployons le site sur l’hébergement et connectons votre nom de domaine. Le site devient accessible au public.

- Tests finaux ensemble — Nous passons en revue chaque page et fonctionnalité avec vous pour nous assurer que tout correspond à vos attentes.

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner à chaque étape.